Затверджено

Протоколом засідання конкурсної комісії Адміністрації Державної прикордонної служби України

від 17 лютого 2020 року № 1

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом   засідання  конкурсної комісії з відбору

пропозицій       щодо      будівництва       житла    для

військовослужбовців     та     членів    їх     сімей    на

земельних ділянках, що належать до земель оборони

від ___.___.2019 № 303/8/30/

Голова конкурсної комісії

Начальник Головного квартирно-експлуатаці

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони

Київ – 2020

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації | Конкурсна документація з відбору пропозицій щодо будівництва житла розроблена у відповідності до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 715 “Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони” (зі змінами). Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених Порядком. |
| 2. Інформація про замовника торгів: |  |
| -повне найменування: | Адміністрація Державної прикордонної служби України |
| -місцезнаходження: | 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 26, Адміністрація Державної прикордонної служби України |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Начальник управління будівництва Департаменту матеріально та технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України Венгер Андрій Ігорович (044) 566-02-08; Начальник сектору житлового будівництва управління будівництва Департаменту матеріально та технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України Мицкевич Олександр Юрійович, тел. (096) 511-73-39. |
| 3. Інформація про предмет конкурсу |  |
| - найменування предмета конкурсу: | Відбір пропозицій юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які запропонували найкращі пропозиції щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, загальною площею 36,7819 га (площею під забудову – 3,0 га), (кадастровий номер 8000000000:90:174:0020), що належить до земель оборони. |
| - місце виконання робіт | м. Київ, вул. Світла, 6 |
| - строк виконання робіт | 48 місяців з дати затвердження проектно-кошторисної документації. |
| 4. Процедура конкурсу | Відкрита |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі конкурсу на рівних умовах. |
| 6. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені конкурсні пропозиції | Всі документи, які входять до складу конкурсної пропозиції складаються українською мовою. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надння роз`яснень до конкурсної документації |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо конкурсної документації | Учасник, який отримав конкурсну документацію, має право протягом 10 (десяти) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо конкурсної документації. Замовник має право надати роз’яснення на запит учасника протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його отримання, яким було надано конкурсну документацію. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами отриманих запитів внести зміни до конкурсної документації, продовжити строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (сім) календарних днів, про що повідомити письмово протягом 1 (одного) робочого дня з дня прийнятого рішення усіх осіб, яким було надано конкурсну документацію. У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту конкурсної документації або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менш як на 7 (сім) календарних днів та повідомити про це всіх осіб, якими було надано конкурсну документацію. |
| 2. Порядок проведення наради з метою роз'яснення запитів щодо конкурсної документації | У разі проведення наради з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо конкурсної документації замовник забезпечує ведення протоколу наради із зазначенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано конкурсну документацію, незалежно від їх присутності. |
| Розділ 3. Підготовка конкурсних пропозицій |
| Оформлення конкурсних пропозицій | Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), або належним чином уповноваженою особою Учасника конкурсу. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. Пропозиція повинна бути прошита та пронумерована, має містити відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб), а на зворотній стороні останнього аркуша повинен бути зроблений запис, в якому вказується кількість пронумерованих аркушів, який засвідчується підписом та печаткою Учасника. У разі, якщо Учасником конкурсу є фізична особа - підприємець, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються підписом особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе Учасник. Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію. Учасник запечатує оригінал конкурсної пропозиції у конверт, із позначкою “На конкурс”. На конверті повинно бути зазначено: - адреса Замовника; - назва предмета конкурсу відповідно до оголошення про його проведення; - повне найменування учасника конкурсу, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: “Не відкривати до ___.00 год.___.___.2020” (зазначається дата та час розкриття конкурсних пропозицій ). |
| 2. Зміст конкурсних пропозиції учасника | Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу в нижщевикладеному порядку і повинна включати: - ЗМІСТ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЙ (№ п/п; Найменування документу, № сторінки) 1. Заява про участь у конкурсі (додаток № 1). 2. Характеристики конкурсної пропозиції. 3. Оригінал документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску (подається у відповідності до вимог Розділу 3, пункту 3 конкурсної документації). 4. Копії установчих документів (із змінами та доповненнями), засвідчені в установленому порядку. 5. Завірена Учасником електронна форма Виписки (Витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 6. Засвідчені в установленому порядку документи, (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження – для юридичних осіб-нерезидентів; 7. Копії паспорта фізичної особи-підприємця і реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені підписом власника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті). 8. Документ, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо. 9. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом на керівника підприємства, який є Учасником, та особу, що уповноважена представляти інтереси Учасника, для підтвердження інформації, що їх не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з яких знято або погашено в установленому законом порядку (органи МВС). * Примітки: а) усі довідкові документальні матеріали та „Витяги”, передбачені конкурсною документацією, подаються дійсними станом на дату опублікування інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Адміністрації Державної прикордонної служби України або більш пізню дату; б) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до умов конкурсної документації станом на дату опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Адміністрації Державної прикордонної служби України або більш пізню дату; в) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій; г) Учасники конкурсу – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів подають у складі своєї конкурсної пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Форми зразків документів зазначені в Розділі 3 пункті 6 та Розділі 5 пункті 3 конкурсної документації Учасник несе відповідальність за недостовірність інформації в поданих документах згідно із Законами України. У разі надання Учасником недостовірної інформації при складанні довідок у довільній формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. За підроблення документів конкурсної пропозиції згідно з статтею 358 Кримінального кодексу України Учасник конкурсу несе кримінальну відповідальність. |
| 3. Реєстраційний внесок | Організатор конкурсу визначає розмір реєстраційного внеску, який обчислюється з урахуванням потреби у покритті витрат, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсу. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату опублікування інформації про проведення конкурсу. Оригінал документу що підтверджує сплату реєстраційного внеску надається в складі конкурсної пропозиції. Кошти, що надійшли як реєстраційний внесок, не повертаються учаснику та підлягають перерахуванню до Державного бюджету України. |
| 4. Строк, протягом якого конкурсні пропозиції є дійсними | Конкурсні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним реєстраційного внеску; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним конкурсних пропозицій та наданого реєстраційного внеску. |
| 5. Кваліфікаційні критерії до учасників | Учасники конкурсу надають в складі конкурсних пропозицій документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам. 1. Загальні відомості про Учасника. 1.1. Найменування організації: __________________________ Поштова адреса: ____________________________________________ Телефон, телефакс: __________________/________________________ 1.2. Місце та дата реєстрації організації: ___________________________________________________________ Рік створення _______________________ 1.3. Особа, яка уповноважена підписати конкурсні пропозиції ___________________________________________________________ 1.4. Найменування банку, що фінансує Учасника ___________________________________________________________ Поштова адреса ___________________________________________ Електрона адреса: ________________________________________ Розрахунковий рахунок Учасника ____________________________ МФО ________________________ ЗКПО _________________________ 1.5. Профілюючий напрямок діяльності організації __________________________________________________________ 2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження права здійснення господарської діяльності відповідно до положень Статуту. 2.1. Нотаріально посвідчену копію ліцензії Державної архітектурно-будівіельної інспекції України щодо господарської діяльності з будівництва обєктів. 2.2. Відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації проектів, пов’язаних із забудовою земельних ділянок багатоповерховими будинками, складені в довільній формі з додаванням копій договорів, дозвільних документів, буклетів, фотографій, статей у друкованих виданнях тощо. 2.3. Відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності (засвідчені в установленому порядку): баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (для юридичних осіб) за 2019 рік або копія Фінансового звіту субєкта малого підприємництва (для юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва) за 2019 рік з відміткою органів статистики або підтверджуючими документами про прийняття електронної звітності засобами зв’язку. 3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством. 3.1 Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність (наявність) заборгованості з платежів, отримана відповідно до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554, для надання до Адміністрації Державної прикордонної служби України (дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій). 3.2. Копія податкової декларація платника єдиного податку за останній звітній період з відміткою про їх одержання (для фізичних осіб-підприємців). 3.3. Довідка (в довільній формі) щодо відсутності простроченної заборгованості (невиконання зобов’язань) перед Адміністрацією Державної прикордонної служби України. 4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство: 4.1. Довідка щодо відсутності процедури банкрутства стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для нерезидентів - довідку уповноважених органів у країні їх місцезнаходження), дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій. |
| 6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета конкурсу | Виконання комплексу робіт з будівництва житла на земельній ділянці загальною площею 36,7819 га (площею під забудову – 3,0 га), кадастровий номер 8000000000:90:174:0020, що належить до земель оборони, за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6. Проектними рішеннями повинна бути запропонована максимально можлива поверховість забудови земельної ділянки, виходячи із обмежень, що встановлюються: містобудівними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки; встановленим санітарним і технічним вимогам, геологічними умовами земельної ділянки; генеральним планом забудови території, щільності забудови тощо. Загальна площа збудованого переможцем конкурсу житла повинна складати не менше ніж 40500 кв.м. Строк будівництва (прийняття в експлуатацію) житла – не повинен перевищувати 48 (сорок вісім) місяців з дати затвердження проектно-кошторисної документації. Строк передачі квартир організатору конкурсу не повинен перевищувати 2 (двох) місяців від дати прийняття в експлуатацію об’єкту будівництва. Переможець конкурсу може ініціювати передачу житла (квартир) достроково, в інших прийнятих в експлуатацію житлових будинках, що належать переможцю конкурсу до введення в експлуатацію окремих житлових будинків на земельній ділянці за рахунок частки, що може отримати Адміністрація Державної прикордонної служби України в інших районах м. Києва. Частка дострокового отримання житла складає 10 % від частки розрахункової частки житла, що належить отримати Адміністрації Державної прикордонної служби України з розрахунку: 5% - у 2020 році, 5% - у 2021 році. Житло (квартири) повинно відповідати встановленим санітарним, технічним вимогам та відповідати нормам забезпечення житлом відповідно до вимог статті 47 та частини першої статті 50 Житлового кодексу Української РСР. Орієнтовна площа квартир в залежності від кількості кімнат в межах: Кількість житлових кімнат 1 2 3 4 Нижня межа площі квартир, м2 35 48 65 74 Верхня межа площі квартир, м2 48 69 82 92 Примітка 1. Площі квартир дано без урахування площі літніх приміщень. та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (із змінами). У квартирах повинно бути виконано: Опорядження та покривання стін, перегородок та стель житлових приміщень, коридорів у квартирах, кухонь, ванних кімнат та туалетів, інших підсобних приміщень, а також вбудовано-прибудованих приміщень клейовими та іншими видами фарб, шпалерами, декоративними плитами, панелями, іншими оздоблювальними матеріалами та виробами. Покривання підлог житлових кімнат, коридорів, кухонь, ванних кімнат, туалетів та інших підсобних приміщень, а також вбудовано-прибудованих приміщень паркетом, лінолеумом, облицювальною плиткою, іншими оздоблювальними матеріалами і виробами. Установлення внутрішніх дверних полотен з коробками, елементів вбудованих шаф та антресолей у приміщеннях квартир та вбудовано-прибудованих приміщеннях. Установлення сантехнічного обладнання та приладів (мийка, умивальник, унітаз, ванна), сантехнічної арматури (водорозбірні крани, змішувачі), а також засобів обліку води в квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях. Установлення електричних - та газових плит (чотириконфорочна з вбудованою духовою шафою), світильників, радіо-, телевізійних та телефонних розеток за умови забезпечення нормативних вимог з електробезпеки, пожежної безпеки та техніки безпеки у будівництві. Влаштування внутрішніх перегородок у вбудовано-прибудованих приміщеннях. Штукатурення внутрішніх перегородок у вбудовано-прибудованих приміщеннях. Влаштування внутрішніх систем електрообладнання та газопостачання вбудовано-прибудованих приміщень. Здійснення оздоблювальних робіт балконів та лоджій. Житло (квартири) повинно бути підключено до відповідних інженерних мереж і забезпечено електроенергією, опаленням, холодним і гарячим водопостачанням, каналізацією. Умова органів місцевого самоврядування щодо передачі житла (квартир), що будуватимуться на зазначеній земельній ділянці, до комунальної власності територіальної громади м. Київ виконується за рахунок частки житла, що належатиме переможцю конкурсу за результатами будівництва житла, та не відшкодовується Адміністрацією Державної прикордонної служби України. Пайова участь у розвитку інженерно транспортної та соціальної інфраструктури здійснюється за рахунок переможця конкурсу. Усі витрати пов’язані з зміною цільового призначення частини земельної ділянки, отриманням технічних умов, містобудівних обмежень, дозвільних документів, тощо здійснюється за рахунок переможця конкурсу та не відшкодовується Адміністрацією Державної прикордонної служби України. |
| 7. Внесення змін або відкликання конкурсних пропозиції | Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого реєстраційного внеску. Такі зміни чи заява щодо відкликання конкурсних пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання конкурсних пропозицій. |
| Розділ 4. Подання та розкриття конкурсних пропозицій. |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: - спосіб подання конкурсних пропозицій: -місце подання конкурсних пропозицій: - строк подання конкурсних пропозицій: | Нарочно та/або поштою з повідомленням. 02099, м.Київ, вул. Ялтинська, 11, кімната 3, управління будівництва Департаменту матеріального та технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу до 10.00 год. 26 березня 2020 року, у робочі дні тижня з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00. День опублікування інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Адміністрації Державної прикордонної служби України вважається днем його оголошення. Конкурсні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій: -місце розкриття конкурсних пропозицій: - дата та час розкриття конкурсних пропозицій: | 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26, кімната 404, Адміністрація Державної прикордонної служби України. «26» березня 2020 року о 14.00 год. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсних пропозиції. Учасники конкурсу, які приймають участь в рокритті конкурсних пропозицій надають документ (довіреність, паспорт), що підтверджує повноваження посадової особи учасника конкурсу; Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсних документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, розрахункова частка кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу про проведення конкурсу. Протокол про проведення конкурсу складається у день розкриття конкурсних пропозицій за формою затвердженою уповноваженим органом. Протокол про проведення конкурсу підписується членами конкурсної комісії та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конкурсних. Інформація про результати конкурсу надсилається в 5 (пятиденний) строк конкурсною комісією всім учасникам конкурсу та публікується у тому самому засобі масової інформації, де публікувалася інформація про проведення конкурсу, та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу та опублікованому в офіційному друкованому органі – газеті “ Урядовий кур’єр” |
| Розділ 5. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця |
| 1. Критерії оцінки конкурсних пропозиції | Критеріями визначення переможця конкурсу є максимальна кількість житла (кількість квартир та загальна площа житла), що може отримати АДПСУ та прогнозні строки закінчення його будівництва і здачі в експлуатацію. Розрахункова частка житла - відсоток від загальної площі об'єктів житлової нерухомості (квартир), який підлягатиме передачі Адміністрації Державної прикордонної служби України (кількість квартир, загальна площа), складає не менше ніж 10% від зальної площі збудованого житла. Загальна площа збудованого переможцем конкурсу житла повинна складати не менше ніж 40 000 кв.м. Розрахункова частка житла розраховується з урахуванням результатів експертної грошової оцінки земельної ділянки, що належить до земель оборони, (далі – земельна ділянка) та незалежної оцінки майна, що на ній розташоване, проведених у встановленому порядку суб’єктами оціночної діяльності, кон’юнктури ринку виходячи зі щільності забудови земельної ділянки, місця її розташування, максимальних показників висотності будівель відповідно до генерального плану забудови території, а також інформації про забудову аналогічних земельних ділянок за результатами проведених конкурсів. Розрахункова частка житла не може бути меншою від сумарної вартості, встановленої за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки та незалежної оцінки майна, що на ній розташоване, а також інших витрат, які несе організатор конкурсу у зв’язку з підготовкою пропозиції та виконанням своїх зобов’язань за договором. Критерії оцінки конкурсу по балам Оцінка проводиться за наступними критеріями: - загальна площа квартир - термін будівництва - строк введення в експлуатацію. Загальна кількість балів розраховується за формулою: Б=Бкв+Бт+Бстр Бкв — бали по кількості загальної площі квартир; Бт — бали по терміну будівництва; Бстр — бали по строку введення в експлуатацію. Бкв = К-ть обч /К-ть max * 80; Бт =Т min/Т обч. * 10; Бстр = Стр min/Стр обч. * 10. Максимальна кількість балів за критерієм “загальна площа квартир” - 80 балів; Максимальна кількість балів за критерієм “термін будівництва” - 10 балів; Максимальна кількість балів за критерієм “строк введення в експлуатацію” - 10 балів. Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника (кількості квартир). У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії. Переможець визначається рішенням конкурсної комісії. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту наданих конкурсних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовником визначаються критерії відповідно до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 715 “Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони” (зі змінами). |
| 2.Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій конкурсній пропозиції під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав конкурсну пропозицію. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його конкурсна пропозиція відхиляється. |
| 3. Інша інформація - щодо форми конкурсної пропозиції | 1. КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) Ми, (назва Учасника), надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі у конкурсі ____________________________________________________________ (назва предмета конкурса) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника конкурса. 1. Повне найменування Учасника _________________________________________________________ 2. Поштова адреса (місце знаходження) _________________________________________________________ 3. Телефон, факс, e-mail _________________________________________________________ 4. Срок виконання робіт (дата) _________________________________________________________ 5. Якщо наша пропозиція буде визнана найвигіднішою, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 6. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів після останньої дати (дня) розкриття конкурсної пропозиції, встановленою Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути визнана найвигіднішою Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 7. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами . 8. Якщо наша пропозиція буде визнана найвигіднішою, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником у у місячний строк після оголошення результатів конкурсу. Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника. |
| 4.Відхилення конкурсних пропозицій | Замовник відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям; - не надав реєстраційного внеску. 2) конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації. Інформація про відхилення конкурсної пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих 3 (днів) з дати прийняття такого рішення та публікується у тому самому засобі масової інформації, де опубліковано інформацію про проведення конкурсу, та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу. |
| 5. Відміна замовником конкурсу чи визнання його таким, що не відбувся | Замовник відміняє конкурс у разі: - відсутності подальшої потреби у проведенні конкурсу; - виявлення факту змови учасників; - подання для участі менше двох конкурсних пропозицій; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Про відміну конкурсу за такими підставами має бути чітко визначено у конкурсній документації. Замовник має право визнати конкурс таким, що не відбувся, у разі якщо: переможець конкурсу відмовився від підписання договору про будівництво житла. Повідомлення про відміну конкурсу або визнання його таким, що не відбувся, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та публікується у тому самому засобі масової інформації, де публікувалася інформація про проведення конкурсу, та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу. |
| Розділ 6. Укладання договору про будівництво житла |
| 1. Терміни укладання договору | Замовник укладає договір про будівництво житла з переможцем конкурсу у місячний термін з дня визначення переможця конкурсу але не раніше ніж через 5 днів з дати публікації у тому самому засобі масової інформації, де публікувалася інформація про проведення конкурсу, та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу. |
| 2. основні умови договору про будівництво житла | Проєкт Договір № _______ про будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці __________________________________, що належить до земель оборони __________________ “_____”____________ 20__ року (місце укладення договору) (дата укладання договору) Сторона 1 – Адміністрація Державної прикордонної служби України, ідентифікаційний номер ЄДРПОУ/податковий номер - 00034039, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26, в особі _________________________________________________________, (паспорт серії _____ номер ______________, виданий ____________________________________________________________________, який зареєстрований у місті ________________, ____________________________ області, вулиця _____________________ будинок ______, квартира ___, податковий номер _____________, що діє на підставі довіреності Адміністрації Державної прикордонної служби України, посвідченої ___________, приватним нотаріусом ________________ нотаріального округу___________________ за реєстровим №_____, з однієї сторони, та Сторона 2 _______________________________________________________________в особі_____________________________, який діє на підставі_________________________, з другої сторони, при подальшому найменуванні – Сторони, з метою будівництва житла за адресою:___________________________, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 715 “Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони” (зі змінами), уклали цей Договір про таке: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ: Сторони домовилися про те, що цьому Договорі використовуються терміни та поняття в такому розумінні: Сторони – Сторона-1 (Замовник будівництва) та Сторона-2 (Генеральна підрядна організація – інвестор) при їх спільному згадуванні або кожна з них окремо. Договір – цей Договір, а також усі додаткові угоди, додатки та доповнення до нього, підписані Сторонами та скріплені їх печатками, що встановлює та регламентує погоджені права та обов'язки Сторін. Земельна ділянка – частина земної поверхні площею 3,0 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6 кадастровий номер 8000000000:90:174:0020, загальною площею 36,7819 га. Об’єкт – (Об’єкт будівництва) – багатоповерховий(і) житловий(і) будинок(нки), а також будь-які інженерно-технічні споруди безпосередньо з ним пов'язані, будівництво якого(яких) здійснюється на земельній ділянці, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6. Будівельний майданчик – земельна ділянка щодо якої у встановленому законодавством порядку оформлено Дозвільну документацію необхідну для будівництва Об’єкта. За конфігурацією та площею Будівельний майданчик на момент укладення цього Договору скаладає 8,156 % від Земельнії ділянки, що підтверджується схемою земельної ділянки із зазначенням на неї місця проведення робіт. Вихідні дані для проектування – містобудівний розрахунок, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, інженерно-геологічні вишукування, інженерно-геодезичні вишукування, погодження, інші документи, які згідно із законодавством України необхідні для розроблення, погодження проектної документації. Дозвільна документація – усі технічні умови, дозволи, позитивні висновки, погодження та інші документи (в тому числі, й ті, що видаються органами державної влади та місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами і організаціями тощо), одержання яких є необхідною умовою для завершення будівництва Об’єкта. Будівельні роботи – комплекс робіт (будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, оздоблювальних, спеціальних та інших робіт), пов’язаних із будівництвом Об’єкта відповідно до проектної документації, введенням його в експлуатацію, підключенням його до всіх відповідних інженерних мереж та комунікацій. Проектна документація – розроблені, оформлені та затверджені в порядку встановленому законодавством, кошторисна частина, текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо будівництва. Проектні роботи – роботи, пов’язані зі створенням, проектної документації для Об’єкта будівництва. Інші поняття використовуються в тексті цього Договору в їхньому звичайному значенні, а будь-яке їх тлумачення повинно здійснюватися відповідно до законодавства. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ: У своїй діяльності за цим Договором керуються наступними принципами: дотримання вимог законодавства; добросовісного користування своїми правами, виявляючи взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів іншої Сторони; не зловживання своїми правами за цим Договором; вжиття усіх заходів, необхідних для належного виконання своїх обов’язків за цим Договором, ураховуючи інтереси іншої Сторони та забезпечення реалізації умов цього Договору; не перешкоджання іншій Стороні у виконанні нею своїх обов’язків за цим Договором; підготовка, підписання, розгляд та погодження документів, якщо це у повному обсязі залежить від Сторони) у розумний та максимально короткий термін; вирішення спірних питань шляхом переговорів. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: Предметом цього Договору є виконання Сторонами комплексу проектних та будівельних робіт з будівництва Об’єкта та введення його в експлуатацію з метою отримання Сторонами у власність (оперативне управління) площ (квартир) відповідно до їх часток, які визначені Договором. За цим Договором Сторона-2 на свій ризик, в порядку та на підставах визначених Договором приймає на себе зобов’язання за рахунок власних та/або залучених коштів, а також за участі Сторони-1 виконати комплекс проектних та будівельних робіт із будівництва Об’єкта та введення його в експлуатацію. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОК СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ: Частка Сторони-2 в Об’єкті становить ____% від загальної площі житла, ______ кв. м (_______ квартир). Частка Сторони-1 в об’єкті становить_____% від загальної площі житла, _________ кв. м (_______квартир), отримання частки Сторони-1 проводиться після введення в експлуатацію кожного із збудованих житлових будинків на земельній ділянці та відповідає у відсотковому відношені загальній часці Сторони-1. Квартири з яких складається частка Сторони-1, повинні бути готовими до заселення (виконаний повний комплекс оздоблювальних робіт, мають бути встановлені та підключені санітарно-технічні прилади та прилади приготування їжі, виконані опорядження стін – плитка керамічна, шпалери, фарбування та підлог – лінолеум, плитка керамічна). Зменшення максимальної кількості житла (кількості квартир та загальної площі житла), що отримує Сторона - 1 не допускається. Сторона-2 здійснює оформлення прав власності на частину Об'єкта, визначену п.4.2. цього Договору, яка буде належати Стороні-1 після введення в експлуатацію Об'єкта (окремого житлового будинку) за рахунок власних коштів (згідно Акту розподілу площ (квартир) Об'єкту). 4.4. За згодою Сторони-1 та з метою оптимізації строків отримання Стороною-1 своєї частки в Об’єкті Сторона-2 має право достроково (до введення Об’єкта в експлуатацію) передати Стороні-1 належні їй відповідно до Договору обсяги площі в Об’єкті, шляхом передачі загальної площі житла (квартир) в інших завершених будівництвом житлових об’єктах розташованих в м. Києві за відповідними актами прийому-передачі. При цьому такі квартири повинні відповідати вимогам статті 50 Житлового Кодексу України і бути придатними для заселення (із оздобленням) та п. 4.2 Договору. Частка дострокового отримання житла складає 10 % від частки розрахункової частки житла, що належить отримати Адміністрації Державної прикордонної служби України з розрахунку: 5% - у 2020 році, 5% - у 2021 році. У такому випадку Сторона-2 передає Стороні-1, за актом приймання – передавання відповідні квадратні метри житла (квартири) в рахунок частки, що має належити Стороні-1. Остаточні розрахунки по отриманому житлу проводяться при при введені житлових обєктів в експлуатацію. 4.5. Протягом 15 календарних днів з дати належним чином затвердженої проектної документації, Сторони складають та підписують Акт розподілу площ (квартир), який визначає конкретні приміщення, що складають частки Сторін в Об’єкті. 4.6. Акт розподілу площ (квартир) є невід’ємною частиною даного Договору і стає підставою для остаточного закріплення за Сторонами відповідної частки загальної площі квартир. Після введення Об’єкту в експлуатацію, Сторони мають право відкоригувати Акт розподілу площ (квартир) у відповідності із даними технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна за умови збереження пропорцій розподілення площ, визначених п. 4.1. та п. 4.2. даного Договору. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН 5.1. Обов’язки Сторони-1. Передати Стороні-2 Будівельний майданчик для виконання будівельних робіт на Об’єкті. Передати Стороні-2 у разі наявності дозвільну, проектну, технічну документацію на будівництво Об’єкта. Надати Стороні-2 повноваження на виконання окремих функцій замовника з будівництва Об’єкта за довіреністю, а саме: укладення та виконання договорів на збір вихідних даних для проектування, на проектно-вишукувальні роботи, будівельні роботи, а також супутні роботи пов’язані з будівництвом та введенням об’єкта в експлуатацію та передачі його експлуатуючій організації або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку. Брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з отриманням вихідних даних на проектування, проектуванням (коригуванням) проекту, виконанням будівельних робіт на об’єкті та введенням його в експлуатацію. За кошти Сторони-2 забезпечити здійснення авторського нагляду за будівництвом Об’єкта. Спільно із Стороною-2 ввести Об’єкт в експлуатацію та передати його на баланс експлуатуючій організації або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку. Сторона-1 протягом трьох робочих днів повинна повідомити Сторону-2 про обставини, які можуть призвести до повної або часткової неможливості виконання нею своїх зобов’язань за Договором, які виникли (виникали) під час будівництва Об’єкта чи до моменту укладення цього Договору та не були відомі Стороні-1, а також Стороні-2. 5.2. Права Сторони-1. 5.2.1. Здійснювати в межах цього Договору контроль за виконанням Стороною-2 зобов’язань за Договором; 5.2.2. Отримати належну їй частку в Об’єкті з урахуванням положень розділу 4 цього Договору. 5.2.3. Отримувати від Сторони-2 інформацію та документи щодо виконання нею своїх зобов'язань за Договором. 5.2.4. Сторона-1 має також інші права, які випливають з умов цього Договору та законодавства України. 5.3. Обов’язки Сторони-2. За рахунок власних, позичених та/або залучених у дозволеному законодавством України порядку коштів, забезпечити повне та всебічне фінансування послуг та робіт, передбачених законодавством, проектною документацією, будівельними нормами та державними стандартами, які необхідні для завершення будівництва об’єкта та введення його в експлуатацію. Такі витрати Сторони-2 не підлягають відшкодуванню Стороною-1 у будь-який спосіб. За рахунок коштів, зазначених в п. 5.3.1. цього Договору, які не підлягають відшкодуванню Стороною-1 у будь-який спосіб, виконувати функції Замовника будівництва Об’єкта передані Стороною-1 згідно з п. 5.1.3., а саме: здійснити збір вихідних даних для розробки (коригування) проектної документації та організовувати її розроблення проектувальною організацією, яка має кваліфікаційні сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, визначені законодавством, відповідно до погодженого Сторонами завдання на проектування та здійснити оплату таких робіт; погодити проектну документацію із Стороною-1, а також з іншими організаціями визначеними законодавством; передати проектну документацію на експертизу, забезпечити проходження експертизи та отримати позитивний висновок комплексної державної експертизи проекту, надати її Стороні-1 для затвердження. забезпечити Об’єкт дозвільною документацією, в тому числі дозволом на виконання будівельних робіт, ордером на тимчасове порушення благоустрою та іншими документами дозвільного (погоджувального) характеру, передбаченими законодавством; виконати повний комплекс будівельних, пусконалагоджувальних та інших робіт на Об’єкті, передбачених затвердженою проектною документацією, будівельними нормами та державними стандартами; забезпечити Об’єкт обладнанням, матеріально-технічними та іншими ресурсами; підготувати Об’єкт, проектну, технічну, виконавчу та іншу документацію по ньому, визначену законодавством для передачі на баланс експлуатуючій організації або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (будинків); спільно із Стороною-1 здійснити передачу Об’єкта на баланс експлуатуючій організації або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (будинків); укласти та виконати умови договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва; Передати Стороні-1 один примірник затвердженої проектної документації в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації. Забезпечити ведення передбаченої будівельними нормами, державними стандартами та іншими актами законодавства виконавчої документації на Об’єкті та один примірник такої документації передати Стороні-1. Забезпечити збереження об’єкта, будівельних конструкцій, матеріалів на об’єкті, організувати утримання будівельного майданчику та прилеглої до нього території згідно із законодавством. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних з будівництвом Об’єкта та введенням його в експлуатацію. Погодити із Стороною-1 завдання на проектування Об’єкта. Спільно із Стороною-1 затвердити розроблений проєкт, який отримав позитивний висновок комплексної державної експертизи. Протягом ____ робочих днів з моменту ___________ підготувати та погодити зі Стороною-1 Графік фінансування будівельних робіт щодо будівництва Об’єкта, а також Календарний графік виконання таких робіт, які після їх погодження Стороною-1 стануть невід’ємною частиною цього Договору. Здійснити оформлення (реєстрацію) прав власності на частину Об'єкта, визначену п.4.2. цього Договору, яка буде належати Стороні-1 за рахунок власних коштів (згідно Акту розподілу площ (квартир) Об'єкту). Сторона-2 зобовязана повідомляти Сторону-1 про виникнення обставин, що загрожують виконанню договору, протягом 3 днів з дня їх виникнення. Сторона-1 протягом 30 днів з дня одержання повідомлення від Сторони-2 надасть їй відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів. 5.4. Права Сторони-2. 5.4.1. Отримати належну їй частку в Об’єкті з урахуванням положень розділу 4 цього Договору. 5.4.2. Здійснювати в межах цього Договору контроль за виконанням Стороною-1 зобов’язань за Договором; 5.4.3. Отримувати від Сторони-1 інформацію та документи щодо виконання зобов'язань за Договором. 5.4.4. Сторона-2 має також інші права, які випливають з умов цього Договору та законодавства України. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ: Сторона-2 зобов’язується розпочати виконання комплексу проектних та будівельних робіт та інших заходів спрямованих на завершення будівництва протягом __________ робочих днів з моменту підписання договору. Сторона-2 зобов’язується завершити будівництво Об’єкта та ввести його в експлуатацію до __________ року та в термін до _____________ передати його на баланс експлуатуючій організації або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (будинків). Строки виконання робіт визначаються Календарним графіком. У відповідності до порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів Сторона-2 готує акт готовності Об’єкта до експлуатації, підписує його зі своєї сторони, забезпечує підписання акту готовності іншими організаціями, передбаченими порядком прийняття в експлуатацію. Після підписання акта готовності до експлуатації Сторона-2 письмово повідомляє Сторону-1 про готовність Об’єкта до експлуатації. Сторона-1 у десятиденний строк після одержання повідомлення від Сторони-2 про готовність Об’єкта та відсутності зауважень до Сторони-2 направляє заяву до державної архітектурно-будівельної інспекції щодо прийняття в експлуатацію та видачу сертифіката. Плату за виготовлення сертифіката здійснює Сторона-2. В разі наявності зауважень до Сторони-2 складається план усунення зауважень з визначенням переліку та строків. Після усунення зауважень Сторона-1 направляє заяву до державної архітектурно-будівельної інспекції щодо прийняття в експлуатацію та видачу сертифіката. За згодою Сторін строки виконання робіт можуть бути переглянуті, про що Сторонами буде укладено додаткову угоду до договору із внесенням відповідних змін. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ: Сторона-2 спільно із Стороною-1 отримує вихідні дані для розробки (коригування) проектної документації та організовує її розроблення проектувальною організацією, яка має кваліфікаційні сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, визначені законодавством, відповідно до погодженого Сторонами завдання на проектування, та здійснює її оплату. Після розроблення проектної документації Сторона-2 подає її до спеціалізованої організації, яка має право на проведення державної експертизи, забезпечує проходження експертизи, отримує позитивний висновок комплексної державної експертизи. Після чого Сторона-2 подає Стороні-1 проект на затвердження. Сторона-2 передає Стороні-1 по одному примірнику затвердженої проектної документації в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації. Передача проектної документації третім особам без згоди Сторін забороняється. Сторона-1 має право вносити у ході будівництва зміни і доповнення до проектної документації, складу й обсягів робіт згідно із законодавством. Про що укладається додаткова угода до договору із внесенням відповідних змін. Сторона-2 може надавати Стороні-1 пропозиції щодо поліпшення проектних рішень або внесення змін до проектної документації. Сторона-1 повинна розглянути і надати відповідь Стороні-2 протягом 15 (робочих) днів з дня одержання пропозицій. ВИКОНАННЯ РОБІТ: Сторона-1 передає за актом Стороні-2 у 15-денний строк після отримання Стороною-2 дозвільних документів (дозволу на виконання будівельних робіт, ордер на порушення благоустрою, інші передбачені законодавством дозвільні документи) будівельний майданчик для проведення робіт. Сторона-2 організовує проектування, будівництво Об’єкта, введення його в експлуатацію відповідно до державних стандартів, норм і правил та умов договору. Сторона-1 здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів робіт, ціни робіт, матеріалів, конструкцій, виробів – фактично виконаним роботам, проекту, державним стандартам і технічним умовам. Контроль здійснюється представниками Сторони-1 за ходом будівництва, під час прийняття виконаних робіт, контрольних обмірів а також при перевірці форм №КБ-2в. Для здійсненні перевірки Сторона-1 має право доступу до усіх документів Сторони-2, пов’язаних з виконанням робіт та визначенням фактичних витрат на будівництво. Фактичні витрати Сторони-1 на здійснення функцій технагляду оплачуються Стороною-2 у розмірах та у порядку, визначеному законодавством. Замовлення, транспортування, приймання, розвантаження, складання, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів організовується Стороною-2, вона контролює якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ній лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі об’єкта в гарантійну експлуатацію. Сторона-2 залучає для виконання спеціальних робіт підрядні та спеціалізовані організації і забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику. Сторона-1 листом погоджує перелік субпідрядників, що залучаються, і має право відхилити залучення фінансово або професійно неспроможних організацій. Сторона-2 завчасно, у письмовій формі, інформує Сторону-1 про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт через незалежні від неї обставини. Сторона-2, у межах своїх повноважень, зобов’язана вжити заходів для усунення цих обставин. Сторони у тижневий строк після підписання договору передають одна одній перелік осіб, які уповноважені представляти їх інтереси під час будівництва об’єкта, а також визначають обсяг їх повноважень. Надалі в разі зміни цих осіб, перегляді їх повноважень Сторони негайно інформують про це одна одну. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ): Сторона-2 гарантує відповідність виконаних робіт проектній документації, державним стандартам, будівельним нормам та надає на них гарантію протягом десяти років відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України. Сторона-2 відповідає за дефекти (недоробки), в тому числі руйнування, аварії, обрушення на об’єкті, зумовлені неякісним виконанням робіт, виявлені у межах гарантійного строку, якщо вона не доведе, що вони сталися внаслідок прорахунків в проектній документації, природного зносу об’єкта або його частин, неправильної його експлуатації. У випадку виявлення протягом гарантійного строку недоліків (недоробок), Сторона-1 повинна письмово заявити про них Стороні-2 протягом десяти днів з дня їх виявлення. При виявленні дефектів Сторона-1 за участю представника Сторони-2 (а у випадку його неявки - експерта) складає відповідний рекламаційний акт. У випадку неявки представника Сторони-2 для участі в складанні рекламаційного акту остання зобов’язана компенсувати Стороні-1 вартість послуг експерта. В рекламаційному акті зазначається – дата і місце складання акту, детальний опис виявлених дефектів; вимоги Сторони-1 виправити, усунути дефекти і т.і.; інші обставини, які мають значення у зв’язку з рекламацією; строк виправлення дефектів. Сторона-2 зобов’язана за свій рахунок та своїми силами усувати дефекти, недоліки, недоробки, виявлені протягом гарантійного строку, вказаного в пункті 8.1 цього Договору. У випадку, якщо Сторона-2 відмовиться усунути протягом гарантійного строку дефекти, недоліки (недоробки) по пункту 9.1 цього Договору, або не приступила до їх усунення протягом одного місяця з дня повідомлення про їх наявність, Сторона-1 вправі укласти договір з іншою організацією на виправлення цих дефектів, недоліків (недоробок) або усунути їх власними силами, повідомивши про це Сторону-2 за три дні до укладення такого Договору, початку проведення робіт. Сторона-2 зобов’язана відшкодувати Стороні-1 його витрати по усуненню дефектів, недоліків (недоробок) (вартість виконаних іншою підрядною організацією робіт) та всі пов’язані з цим збитки протягом трьох днів з дня виставлення Стороною-1 відповідного рахунку. У випадку усунення дефектів, недоліків (недоробок) у роботах Сторони-2 в період гарантійного строку, які перешкоджають експлуатації об’єкта, частини об’єкта на період їх усунення, гарантійні строки перериваються на час усунення відповідних дефектів, недоліків (недоробок) та після їх усунення продовжують обчислюватися. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН: За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та законодавством України. Сторони відшкодовують одна одній усі реальні збитки, завдані невиконанням, неналежним виконанням ними своїх зобов'язань за Договором, а також відмовою будь-якої Сторони від виконання Договору (одностороннім розірванням Договору). Розмір таких збитків визначається актом, який Сторони складають i підписують, а у випадку виникнення між Сторонами розбіжностей — розмір таких збитків визначається судом. Сторона-2 несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до передачі експлуатуючій організації або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку Об’єкта. Сторона-2 несе відповідальність за дотримання строків виконання та якості робіт, що виконуються нею, а також залученими підрядними організаціями на Об’єкті, як за свої власні. У разі затримання Стороною-2 термінів виконання робіт, які виникли з її вини, а так само зриву терміну введення окремих житлових будинків в експлуатацію на Об’єкті, вона сплачує Стороні-1 пеню в розмірі 0,1% від вартості Об’єкту будівництва за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної ціни. Сторони не несуть відповідальності за зобов’язаннями одна одної перед третіми особами, які виникли у зв’язку з виконанням цього Договору. Окремо Сторони дійшли згоди, про наступне: укладання цього Договору не створює для Сторони-1 будь-яких зобов’язань за правочинами, що будуть укладатися Стороною-2 з фізичними та юридичними особами щодо будівництва Об’єкта (в т.ч. щодо залучення коштів в його будівництво); Сторона-1 не несе відповідальності у будь-якому вигляді перед юридичними та фізичними особами за правочинами, які будуть укладатися Стороною-2 щодо будівництва Об’єкта (в т.ч. щодо залучення коштів в його будівництво) у випадку невиконання або неналежного виконання Стороною-2 своїх зобов’язань за згаданими правочинами; у випадку неспроможності Сторони-2 виконати свої зобов’язання за правочинами, які визначені в п.п. 10.8.1. та 10.8.2 цього Договору, банкрутства та ліквідації (припинення) Сторони-2 Сторона-1 не набуває статусу правонаступника Сторони-2 та не стає зобов’язаною стороною за правочинами укладеними Стороною-2. Сторони дійшли згоди, що Сторона-1 не нестиме відповідальності своєю Часткою в Об’єкті, а також в будь-який інший спосіб за судовими рішеннями, які можуть бути винесеними через невиконання або неналежне виконання Стороною-2 своїх зобов’язань за правочинами визначеними в п.п. 10.8.1. та 10.8.2 цього Договору. Сплата пені та штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх договірних зобов’язань або усунення порушень. Сторони не будуть мати одна до одної будь-яких претензій за цим Договором у разі коли дозвільні органи, місцеві органи державної влади та/або органи місцевого самоврядування не дадуть дозвіл та/або погодження під час виконання Передпроектних робіт, виготовлення і затвердження Проекту. Водночас фактичні витрати Сторони-2 понесені нею станом на момент відмови у наданні необхідних дозволів та/або погоджень і пов’язані з виконанням цього Договору не підлягають відшкодуванню Стороною-1. Сторони звільняються від відповідальності через обставини які можуть призвести до повної або часткової неможливості виконання ними своїх зобов’язань за Договором, які виникли (виникали) під час будівництва Об’єкта до моменту укладення цього Договору та не були відомі Стороні-1, а також Стороні-2. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ: Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договору, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють зовнішні і надзвичайні події, які не існували на момент підписання цього Договору і виникли після набрання ним чинності незалежно від волі Сторін, за умови, якщо Сторони не могли передбачити настання таких подій чи перешкодити їх настанню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати та очікувати від Сторони, яка зазнала дії обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили визнаються без обмежень такі події: землетруси, пожежі, повені, епідемії, забруднення радіацією будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, військові дії, повстання, революції, страйки, соціальні конфлікти, блокади, масові безпорядки, ембарго, зміни в законодавстві, дії та відповідні рішення органів державної влади і місцевого самоврядування, що унеможливлюють виконання обов’язків за цим Договором та/або призвели до зупинки будівництва Об'єкта. У випадку настання обставин непереборної сили за умови, що Сторона, яка потрапила під дію таких обставин, протягом трьох діб повідомить про це іншу Сторону (надавши при цьому докази, підтверджені уповноваженим органом чи установою), інша Сторона повинна розглянути можливість виконання обов’язків за цим Договором та погодити нові строки для такого виконання. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх зобов'язань за Договором, та виконає умови п. 11.4 цього Договору. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення цей Договір може бути припинений Сторонами шляхом направлення письмового повідомлення про це одна одній. Неплатоспроможність Сторони-2 або відсутність грошових коштів на її рахунках не розглядається Сторонами як випадок дії обставин непереборної сили. ПРИПИНЕННЯ РОБІТ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ: Кожна Сторона може порушити питання про внесення змін та/або доповнень до цього Договору, надіславши свої письмові пропозиції іншій Стороні, яка протягом двадцяти днів повинна їх прийняти або відхилити. Сторона-1 може порушити питання про припинення робіт та/або розірвання цього Договору за наступних обставин: - відсутність у Сторони-2 коштів для фінансування будівництва Об’єкта; - виявлення недоцільності будівництва Об’єкта, у тому числі через обставини непереборної сили, прорахунки у проекті, тощо; - банкрутство Сторони-2; - відставання з вини Сторони-2 від затвердженого Календарного графіка виконання робіт на строк 3 місяці і більше; - неодноразове, суттєве порушення Стороною-2 державних стандартів, будівельних норм, вимог проектної документації, відхилення від проектних рішень, зафіксоване та оформлене сторонами належним чином, а також порушення Стороною-2 Графіку фінансування. Якщо Сторона-2 суттєво порушила свої зобов’язання, що створило передумови для несвоєчасного закінчення будівництва Об’єкта, у тому числі допустила грубі порушення державних стандартів та будівельних норм, брак у роботі, відхилення від проектних рішень Сторона-1 має право заборонити Стороні-2 подальше виконання робіт до повного усунення вказаних недоліків. Якщо протягом одного місяця Сторона-2 не усуне усі недоліки, Сторона-1 вправі порушити питання про розірвання договору. Сторона-2 може порушити питання про припинення робіт та/або розірвання Договору за наступних обставин: - зупинення робіт та консервація будівництва Об’єкта за рішенням Сторони-1 більш, ніж на три місяці. Сторона, що порушила питання про припинення робіт або розірвання договору, повідомляє про це письмово другу Сторону. У такому випадку якщо протягом 30 календарних днів Сторони не дійшли до згоди щодо відновлення робіт або розірвання Договору, сторона, яка була ініціатором розірвання Договору, має право звернутися до господарського суду з вимогою про розірвання цього Договору. При розірванні цього Договору Сторона-2 передає протягом 10 (десяти) робочих днів за актом Стороні-1 або юридичній особі, визначеній Стороною-1, проектну та виконавчу документацію, будівельний майданчик, Об’єкт, матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт, вивозить будівельне сміття. Виникнення розбіжностей між Сторонами при розірванні цього Договору не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика та вжиття інших заходів, які визначені п.12.6. цього Договору. Договір вважається розірваним після підписання Сторонами відповідної угоди або винесення набрання законної сили відповідним судовим рішенням. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ: Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, та діє до: повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором; припинення та/або розірвання Договору за згодою Сторін або на підставі судового рішення, яке набрало законної сили; припинення дії Договору за неможливості виконання у зв’язку з обставинами непереборної сили. У випадку невиконання Стороною-2 зобов’язань передбачених п. 5.3.9. Сторона-1 має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення Стороні-2. При цьому Сторона-1 звільняється від відшкодування фактично понесених Стороною-2 витрат, які пов’язані з виконанням цього Договору та без прийняття Стороною-1 будь-яких зобов’язань перед третіми особами. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК: Сторона-1 передає Стороні-2 на період будівництва і до його закінчення будівельний майданчик разом з усіма наявними для користування документами, про що Сторонами підписується Акт приймання-передачі будівельного майданчику. Сторона-2 відповідає за охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних і протипожежних вимог, облік та зберігання будівельних матеріалів, розташування техніки, дотримання правил охорони праці і техніки безпеки. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюються власними або залученими силами Стороною-2. Сторона-2 контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту передачі об'єкта на баланс експлуатуючій організації або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку. ЗАЛУЧЕННЯ ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: Для проведення робіт Сторона-2 має право залучати підрядні організації, укладаючи з ними окремі договори. Сторона-1 листом погоджує перелік підрядників, що залучаються, і має право відхилити залучення фінансово або професійно неспроможні організації. Сторона-2 забезпечує координацію діяльності підрядних організацій залучених для проектування, будівництва та введення Об’єкта в експлуатацію. Сторона-2 несе відповідальність перед Стороною-1 за строки та результати виконаних робіт підрядними організаціями, як за свої власні дії. РОБОЧА СИЛА: Сторона-2 залучає для виконання робіт підрядні організації, працівників в достатній кількості, потрібної кваліфікації, створює для них необхідні умови праці. Сторона-2 здійснює своєчасну оплату за виконані роботи з підрядним організаціям та працівниками та відповідає за дотримання законодавства у відносинах з підрядними організаціями та працівниками. Сторона-2 відповідає за діяльність підрядних організацій та поведінку їх працівників на будівельному майданчику, недопущення порушень ними громадського порядку та законодавства, дотримання трудової дисципліни, правил техніки безпеки, протипожежних і санітарних норм. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ, УСТАТКУВАННЯ: Сторона-2 зобов’язана виконати роботи відповідно до проектної документації, державних стандартів, будівельних норм. Сторона-1 здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконання робіт, проектній документації, державним стандартам та будівельним нормам, а матеріалів, конструкцій, виробів – державним стандартам і технічним умовам. Сторона-2 забезпечує Стороні-1 можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик для здійснення контролю за ходом виконання робіт. При виявленні відхилень Сторона-1 видає Стороні-2 розпорядження про їх усунення, а при суттєвих порушеннях приймає рішення про призупинення робіт. Сторона-1 здійснює періодичні перевірки і випробування якості робіт, матеріалів, конструкцій, інформує про це Сторону-2 за три дні до їх проведення. Результати перевірок і випробувань оформляються протоколом (актом) за підписом сторін. При відсутності представника Сторони-2, Сторона-1 проводить їх самостійно, про що робиться відмітка в протоколі (акті). Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ: Сторона-2 за рахунок власних або залучених коштів, зобов’язується забезпечити страхування майнових ризиків, що не суперечать законодавству, пов’язані з проведенням будівельних робіт. Сторони погоджують, що страховими випадками в межах цього страхування є: втрата (загибель) або ушкодження майна в результаті вогневих ризиків, стихійних лих, дії води, стороннього впливу, інших аварійних подій з врахуванням застережень, передбачених відповідним договором страхування; ризики, що виникають відповідно до законодавства про охорону праці. Сторона-2 забезпечує страхування вищевказаних ризиків шляхом укладення відповідного договору зі страховиком. Страхування не звільняє Сторону-2 від її зобов'язань і відповідальності за цим Договором. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ: У разі виникнення спорів та/або розбіжностей між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору, Сторони зобов’язуються їх вирішувати шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спорів та/або розбіжностей, які виникли, шляхом переговорів сторонами пред’являються претензії, які мають бути розглянуті протягом 10 календарних днів з моменту їх отримання. При недосягненні згоди, спори передаються на розгляд Господарського суду відповідно до законодавства України. ІНШІ УМОВИ: Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та відображають добру волю Сторін при його укладенні, по одному для кожної із Сторін. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін винятково в письмовій формі шляхом укладення додаткових угод до Договору, що набирають чинності і стають невід’ємною частиною Договору з моменту їх підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін. Відмова будь-якої Сторони від виконання цього Договору (одностороннє розірвання) не допускається, крім випадку передбаченого п. 13.2. цього Договору. Усі можливі правовідносини, що не передбачені цим Договором, регулюються законодавством України. Якщо будь-яке окреме положення цього Договору буде визнано незаконним або нікчемним відповідним судовим рішенням, яке набрало законної сили, таке визнання недійсним якогось окремого положення не впливає на чинність інших положень цього Договору. Сторони погоджуються проводити переговори, спрямовані на включення в цей Договір додаткових положень, прийняття нової редакції існуючих положень, у які необхідно внести зміни для відновлення первісної мети положень, визнаних недійсними або нікчемними. Заголовки Договору вживаються винятково з метою посилання на них і не можуть бути використані для регулювання, обмеження, внесення змін, тлумачення цього Договору. Сторона-2 є платником податку на прибуток та податку на додану вартість на загальних умовах, передбачених законодавством України. Якщо Сторони не установлять іншого, будь-які повідомлення, що направляються ними одна одній, повинні бути складені в письмовій формі на українській мові і повинні передаватися особисто уповноваженими представниками Сторін, кур’єром, факсом чи рекомендованим поштовим відправленням за адресою, зазначеною нижче. Повідомлення вважаються отриманими: при передачі уповноваженим представником Сторони з моменту фактичної передачі такого повідомлення уповноваженому представнику іншої Сторони під розписку; при доставці кур’єром чи рекомендованим поштовим відправленням – з того моменту, коли адресат або його уповноважений представник розписався в прийнятті; при передачі факсом – з моменту електронного підтвердження прийняття, за умови, що одержувач дійсно отримав чіткий текст факсу; при передачі телефоном – з моменту прийняття телефонограми співробітником однієї зі Сторін. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони. При зміні реквізитів, Сторони повідомляють про це одна одну листом протягом 10 (десяти) робочих днів. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: |
| 3. Дії замовника при відмові переможця конкурсу підписати договір про будівництво житла | У разі письмової відмови переможця конкурсу підписати договір про будівництво житла відповідно до вимог документації конкурсних або не укладення договору про будівництво житла з вини учасника у строк, визначений Порядком організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 715 “Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони” (зі змінами), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув. |

Додаток 1

Реєстраційний номер заяви ____________

Дата реєстрації «___» ___________ 2020 р.

Реєстратор _________________________

Адміністрація Державної прикордонної

служби України

Заява

на участь в конкурсі

з визначення переможця будівництва житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України та членів їх сімей на земельній ділянці площею 3,0 га, яка розташована за адресою м. Київ, вул. Світла, 6, кадастровий номер 8000000000:90:174:0020.

Розглянувши та вивчивши інформацію про проведення конкурсу і вимоги Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 715 “Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони” (зізмінами),____________________________________________________,

(повне найменування учасника конкурсу)

в особі _______________________________________________________________________,

(найменування посади, П.І.Б. керівника, уповноваженої ним особи (представника)

повідомляє про згоду щодо участі в конкурсі на умовах, зазначених у вищевказаних документах, просить допустити до участі в конкурсі та зобов’язується виконувати його умови.

Реквізити заявника:

Ідентифікаційний код або номер – ___________________________________________

Номер запису про державну реєстрацію в ЄДРПОУ  –     ________________________

Місцезнаходження (місце проживання) – _____________________________________

Телефон (факс), електронна пошта  __________________________________________

Платіжні реквізити:

розрахунковий рахунок – ___________________________________________________

банк – ____________________________код банку – _____________________________

Паспорт керівника або уповноваженої ним особи (представника)  –  серія __________ №__________, виданий  «___» __________ _____ р. _____________________________

_________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої особи – _________________________________________________________________________

Додаток: - Конкурсна документація згідно з описом на ____ арк.

Керівник

(уповноважена ним особа (представник)) _______________ (_______________)

(підпис)    (ініціали, прізвище)